## Slide 1
文本验证码的验证和攻击
小组成员：许志鹏、李子康、陈菊芳
指导老师：孙惠平

## Slide 2
CONTENTS
目录
选题背景
1
主要思路
4
产品现状
2
项目分工
5
研究现状
3
项目计划
6

## Slide 3
2002年，路易斯和他的小伙伴在卡内基梅隆第一次提出了CAPTCHA(验证码)这样一个程序概念。这个程序基于这样一个重要假设：提出的问题要容易被人类解答，并且让机器无法解答。在当时的条件下，计算机辨识技术还很落后，识别扭曲的图形，对于机器来说还是一个很艰难的任务，而人类却可以轻松的认出这些文字。
CAPTCHA ：
（Completely Automated Public Turing test Computers and Humans Apart）
全自动区分计算机和人类的图灵测试：是一种区分用户是计算机和人的公共全自动程序
定义
诞生

## Slide 4
发展
出现很多加强和识别验证码的方法，验证码的对抗与攻击升级
例：
识别：预处理，分割，识别
反识别：镂空、干扰线、背景混淆、扭曲、粘连、不定长
问题
验证码被证明有效后，得到迅速推广，但由于开发者水平良莠不齐，导致验证码本身的实现存在问题
例：
验证码写在cookie中
验证码与图片存在对应关系
Notes: 验证码写在cookie中可通过http请求获得，形同虚设
验证码与图片存在对应关系可通过暴力破解

## Slide 5
字符文本验证码
验证码一般提供一张图片，图片中有数字或者大小写字母（现今使用最多最广泛）
中文验证码
验证码是中文，要求中文输入或者正确点击汉字顺序，需要用户有中文基础
答题验证码
图片上是问题如：数学公式，常见问题等，从题库中选择问题

## Slide 6
支付宝
icampus
百度

## Slide 7
新型验证码
点击验证码
Google reCaptcha
(区分人类和机器之间的微妙差异，在于他/她/它在单击之前移动鼠标的那一瞬间)
滑动验证码
Notes: Google宣布他们绝大部分的“验证码（通常是一些无序的文字，用来测试排除一些自动垃圾程序）”都将被一个简单的复选框所代替，用户只需勾选“我不是机器人（I'm not a robt）”即可。也就是说，用户不必再输入一些失真的单词或数字了，Google表示，在大多数条件下，他们可以判断出一个真人和一个自动程序之间的不同，据说区分人类和机器之间的微妙差异，在于他/她/它在单击之前移动鼠标的那一瞬间。

## Slide 8
VS
通过服务器端随机字母和数字生成验证码字符串写入Session中并生成验证码图片，将验证码图片发送到客户端，用户输入提交后与Session中的验证码值比较，正确则成功登入，反之则刷新验证码。
验证码生成
验证码攻击
图片预处理把不需要的信息去除，比如背景，干扰线剩下需要识别的文字；使用聚类算法等将验证码分割成单个字符；使用机器学习算法如支持向量机（SVM）或者神经网络识别字符
核心特征原则
反识别
反分割
图片预处理
图片分割
分类识别
对比数据四：550万

## Slide 9
镂空
干扰线
粘连
反识别、反分割策略（一）

## Slide 10
背景混淆
旋转扭曲
不定长、大小随机
反识别、反分割策略（二）

## Slide 11
添加文字标题
添加文字标题
验证码的设计
生成与验证流程
增大识别难度
字符种类（字母或数字）随机、数量随机
字体种类和大小随机
字符设置不同颜色
字符伸缩或旋转
字符彼此粘连
添加干扰点、干扰线
背景颜色具有干扰性
图片样式（水纹、鱼眼、阴影等）

## Slide 12
添加文字标题
验证码的攻击
图片二值化
去噪处理
字符分割
标准化处理
字符匹配
Notes: 通过一定的算法预先建立验证码范围内的字符特征库，再将获取到的验证码图片进行一定的预处理和分割，然后将得到的字符通过同样的算法生成特征，与之前保存的特征库进行比较，进而得到验证码的值。

## Slide 13
许志鹏：负责验证码设计与攻击情况的调研；负责验证码的攻击，图片预处理和分割，探索使用机器学习方法进行验证码识别；参与验证码的设计。
李子康：负责验证码设计与攻击情况的调研；负责验证码的生成，设计验证码以增大识别难度；参与验证码的攻击。
陈菊芳：负责验证码背景和产品现状的调研；参与设计验证码；参与验证码图片预处理和分割。

## Slide 14
第一阶段（2017年10月17日 - 2017年10月24日）
前期准备阶段：阅读项目相关的论文，对目前的背景、产品现状、研究现状、实现方案进行调研，并形成自己的思路。目前已完成。
第二阶段（2017年10月25日 - 2017年11月10日）
初步实现阶段：实现基于javaWeb的验证码登录系统，生成验证码并进行识别，测试使用情况。目前已完成。
第三阶段（2017年11月11日 - 2017年12月20日）
具体实现阶段：设计改进验证码以增大识别难度，实现对验证码的破解和识别。
第四阶段（2017年12月21日 - 2018年12月30日）
后期总结阶段：测试验证码的设计和攻击情况，总结相关的技术问题，撰写论文。

## Slide 15
THANKS!